AUTOEVALUACIÓN FASE 1

Definición Proyecto APT

Proyecto: Hotel El Almendro

Carrera: Ingeniería en Informática.

Asignatura: Capstone.

Estudiante: Matías Manuel Cisternas Stuardo.

Equipo de Proyecto:

Matías Ignacio Loyola Cornejo - Matías Manuel Cisternas Stuardo.

Docente: Paz Constanza Morales Saavedra.

Fecha: 2 de Septiembre de 2026

## Índice

Índice	1

Abstract	2

Resumen	2

1. Descripción del Proyecto	3

2. Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso	4

3. Relación del proyecto con mis intereses profesionales	5

4. Factibilidad del proyecto dentro de la asignatura	5

5. Objetivos del proyecto	6

Objetivo general	6

Objetivos específicos	6

6. Metodología de trabajo	7

7. Plan de trabajo	8

8. Propuesta de evidencias	9

9. Conclusions	10

10. Reflection	10

Referencias	10

## Abstract

## The APT project for Hotel El Almendro will be focused on the Works, Maintenance and Improvements (OMM) area. At present, information about maintenance, improvements, remodeling, materials, costs and scheduling is distributed across different Excel spreadsheets. This makes it harder to keep the information centralized, follow the history of activities and understand the current status of the work.

## To address this situation, the project proposes a private and responsive web application for managing the OMM area. The system will bring the information together and provide tools for task management, maintenance scheduling, automatic notifications, material and cost records, historical consultation and a general dashboard. The solution will be developed through requirements analysis, system and database design, implementation, integration, security, testing and validation with the client, using an iterative and incremental way of working.

## Resumen

## El proyecto APT estará orientado al área de Obras, Mantención y Mejoras (OMM) del Hotel El Almendro. Actualmente, los datos sobre mantenciones, mejoras, remodelaciones, materiales, costos y planificación se encuentran distribuidos en varias planillas de Excel. Esta forma de trabajo dificulta tener toda la información en un mismo lugar, revisar el historial de las actividades y conocer con claridad qué trabajos están realizados, pendientes o planificados.

## Como propuesta, se desarrollará una aplicación web privada y responsiva que permita administrar de forma centralizada la información del área OMM. Entre sus principales funciones estarán el control de tareas, la planificación de mantenciones, las alertas automáticas, el registro de materiales y costos, la consulta del historial y un dashboard general. El proyecto contemplará el levantamiento de requerimientos, el diseño del sistema y de la base de datos, el desarrollo e integración de sus componentes, la incorporación de medidas de seguridad, las pruebas y la validación con el cliente.

## 1. Descripción del Proyecto

El proyecto se realizará para Hotel El Almendro y estará dirigido principalmente al área de Obras, Mantención y Mejoras (OMM). Actualmente, esta área utiliza distintas planillas de Excel para llevar el control de sus trabajos, mantenciones, materiales, gastos y planificación. Al encontrarse la información separada, resulta más difícil mantener un seguimiento ordenado y obtener una visión general del estado de las actividades.

Frente a esta necesidad, proponemos crear un Software de Gestión OMM mediante una aplicación web privada y adaptable a distintos dispositivos. La plataforma permitirá ordenar las áreas de trabajo, crear y administrar tareas y mantenciones, identificar responsables, revisar antecedentes históricos, controlar materiales y costos y consultar la planificación a través de una línea de tiempo.

El sistema también contará con alertas para próximas mantenciones y un dashboard que muestre de manera resumida la información más importante. La navegación estará pensada para que el usuario pueda acceder a los contenidos de forma sencilla y visual, utilizando tarjetas como uno de los elementos principales de la interfaz.

Desde el punto de vista de la Ingeniería en Informática, este proyecto permite trabajar sobre una situación real de una organización. Será necesario comprender sus requerimientos, diseñar una solución, estructurar los datos, desarrollar e integrar el software y posteriormente comprobar que funcione de acuerdo con lo solicitado. Con ello, se busca apoyar la digitalización de un proceso que actualmente depende principalmente de archivos Excel.

## 2. Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El proyecto permite aplicar varias de las competencias desarrolladas durante la carrera, ya que no solo implica programar, sino también organizar el trabajo, analizar necesidades, diseñar la información, realizar pruebas y tomar decisiones considerando las condiciones reales del cliente.

| Competencias | Relación con el Proyecto APT |
| --- | --- |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Se aplicará al distribuir las actividades, establecer prioridades, definir tiempos y revisar el avance del proyecto. También tendremos que analizar las necesidades del Hotel y decidir qué funcionalidades son realmente posibles de implementar dentro del periodo disponible. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Será necesario transformar la información que hoy está repartida en Excel en una estructura organizada para la base de datos. Se considerarán datos de usuarios, áreas, tareas, mantenciones, responsables, materiales, costos e historial. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Esta competencia se trabajará mediante la construcción del Front-End, la lógica del sistema, la conexión con la base de datos, la seguridad y la integración de las funciones que fueron solicitadas por el cliente. |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Durante el desarrollo se realizarán diferentes pruebas para comprobar las funcionalidades, encontrar errores y verificar que la solución responda a los requerimientos. Los problemas encontrados serán corregidos antes de la entrega final. |

En conjunto, estas competencias permitirán desarrollar el proyecto considerando tanto los aspectos técnicos como la organización del trabajo. Además, nos dará la posibilidad de aplicar conocimientos aprendidos durante la carrera en un contexto similar al que podríamos encontrar en el mundo laboral.

## 3. Relación del proyecto con mis intereses profesionales

Mis intereses profesionales están principalmente relacionados con el desarrollo web, en especial con el Front-End, el aseguramiento de la calidad del software (QA) y la gestión de proyectos tecnológicos. El proyecto del Hotel El Almendro se conecta con estas áreas porque tendremos que construir una aplicación web, preocuparnos de que la interfaz sea comprensible para el usuario y realizar pruebas que permitan comprobar su funcionamiento.

Al mismo tiempo, considero que el proyecto me ayudará a reforzar conocimientos en áreas en las que todavía quiero seguir mejorando, como las bases de datos y la seguridad de las aplicaciones. El sistema trabajará con información centralizada, usuarios con diferentes permisos, materiales, costos y registros de mantenciones, por lo que será necesario aplicar estos conocimientos de manera práctica.

Por esta razón, veo este proyecto como una oportunidad para aprovechar mis fortalezas, pero también para enfrentar aspectos que todavía me generan desafíos. Esto puede ayudarme a ampliar mis conocimientos y prepararme mejor para futuras experiencias profesionales.

## 4. Factibilidad del proyecto dentro de la asignatura

Considero que el proyecto puede realizarse dentro del periodo de la asignatura porque se trabajará con un alcance definido y se dará prioridad a las funcionalidades más importantes. El equipo estará formado por dos integrantes y se utilizarán herramientas gratuitas como Visual Studio Code, GitHub, Angular, Spring Boot y PostgreSQL, por lo que durante esta etapa no se contemplan gastos en licencias, hosting o servicios pagados.

El principal aspecto que podría afectar el desarrollo es el tiempo, ya que la propuesta contempla varias funciones: tareas, mantenciones, materiales, costos, planificación, alertas y dashboard. Para controlar este riesgo, se avanzará de forma progresiva, comenzando por lo esencial y dejando aquellas funciones secundarias para una etapa posterior si el tiempo disponible lo permite.

Otro punto importante será mantener una comunicación constante con el cliente, especialmente con Andrés Cordero, para revisar los avances y confirmar que la solución siga respondiendo a sus necesidades. Si aparecen nuevos requerimientos, se evaluarán antes de incorporarlos para evitar que el alcance aumente de manera descontrolada.

También podrían surgir problemas técnicos asociados a la base de datos, la seguridad, la integración entre componentes o el despliegue. Para disminuir estos riesgos se realizarán pruebas durante el proceso, se documentarán los avances, se utilizará GitHub para el control de versiones y se repartirán las tareas entre los integrantes.

## 5. Objetivos del proyecto

### Objetivo general

### Crear un Software de Gestión de Obras, Mantención y Mejoras (OMM) para Hotel El Almendro, mediante una aplicación web privada que reúna y organice la información de tareas, mantenciones, mejoras, remodelaciones, materiales, costos y planificación, ayudando a realizar un mejor seguimiento de las actividades y facilitando la toma de decisiones.

### Objetivos específicos

Identificar y analizar las necesidades del área OMM, considerando la forma en que actualmente se realizan las actividades y los requerimientos entregados por el cliente.

Definir la estructura del sistema, diseñar su interfaz y elaborar el modelo de datos que permita mantener la información centralizada y ordenada.

Implementar las funcionalidades principales del software, considerando la gestión de tareas y mantenciones, materiales, costos, planificación, alertas y dashboard.

Incorporar mecanismos de autenticación, permisos y otras medidas de seguridad para controlar el acceso de los usuarios.

Ejecutar pruebas funcionales y de seguridad para encontrar errores, comprobar el comportamiento de la aplicación y realizar las correcciones correspondientes.

Revisar periódicamente la solución con el cliente para recibir observaciones, validar los avances y efectuar los ajustes que sean necesarios.

## 6. Metodología de trabajo

Para organizar el desarrollo se utilizará una metodología iterativa e incremental junto con un tablero Kanban. Esta forma de trabajo permitirá dividir el proyecto en partes manejables, ordenar las tareas y mostrar avances de manera progresiva durante el semestre.

El trabajo se organizará en etapas que comenzarán con el levantamiento y análisis de requerimientos, continuarán con el diseño del sistema y la base de datos, luego pasarán al desarrollo e integración de las funcionalidades y finalizarán con las pruebas y la validación junto al cliente.

Cada funcionalidad será abordada de manera gradual. Primero se desarrollarán los elementos más importantes del Software OMM y posteriormente se incorporarán otras características, siempre que las anteriores hayan sido implementadas y probadas correctamente.

El tablero Kanban tendrá estados como Pendiente, En desarrollo, En pruebas y Finalizado. Esto permitirá que ambos integrantes sepan qué actividades están en curso, cuáles faltan y cuáles ya fueron terminadas. Además, GitHub será utilizado para administrar las versiones del código, registrar los cambios y conservar evidencias del trabajo realizado.

Las reuniones con el cliente serán parte importante del proceso, ya que permitirán revisar los resultados, detectar posibles cambios y ajustar la solución antes de avanzar a las siguientes etapas.

## 7. Plan de trabajo

| Etapa | Actividades principales | Periodo estimado | Recursos | Facilitadores | Posibles dificultades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de requerimientos | Analizar necesidades de OMM, definir alcance y requisitos. | 28 de agosto al 4 de septiembre | Reuniones, PPT, Excel y GitHub. | Contacto con Andrés y requerimientos iniciales claros. | Cambios de alcance o información faltante. |
| Diseño | Crear mockups, arquitectura y modelo de datos. | 4 al 18 de septiembre | Draw.io, herramientas de prototipado y PostgreSQL. | Directrices visuales y funcionales del cliente. | Cambios en diseño o nuevos requerimientos. |
| Desarrollo del sistema OMM | Implementar frontend, backend, base de datos y funciones principales. | 21 de septiembre al 30 de octubre | Angular, Spring Boot, PostgreSQL, GitHub y VS Code. | División de tareas y uso de herramientas gratuitas. | Errores de programación, integración o retrasos. |
| Seguridad y pruebas | Aplicar roles, validaciones y realizar pruebas funcionales y de seguridad. | 19 de octubre al 6 de noviembre | Spring Security, JUnit, Playwright, Bruno y OWASP ZAP. | Sistema avanzado y pruebas continuas. | Vulnerabilidades o errores que requieran correcciones. |
| Validación y cierre | Presentar al cliente, aplicar ajustes y preparar documentación y evidencias finales. | 2 al 20 de noviembre | Software funcional, GitHub, documentación y bitácoras. | Retroalimentación del cliente. | Cambios de último momento o poco tiempo para ajustes. |

## 8. Propuesta de evidencias

Documento de requerimientos: Permitirá demostrar las necesidades identificadas, el alcance del proyecto y los requisitos funcionales y no funcionales definidos con el cliente.

Mockups y prototipos: Mostrarán las pantallas principales, la navegación mediante tarjetas, el dashboard y las fichas de las áreas antes de comenzar la implementación.

Diagramas de arquitectura y modelo de datos: Servirán como respaldo del diseño técnico de la aplicación y de la estructura que tendrá la base de datos PostgreSQL.

Repositorio de GitHub: Permitirá evidenciar los commits, ramas, documentación y avances realizados por los dos integrantes durante el desarrollo.

Código fuente funcional: El código de Angular, Spring Boot y PostgreSQL permitirá demostrar la construcción e integración de la solución OMM.

Resultados de las pruebas: Se conservarán los resultados de las pruebas funcionales, de integración y de seguridad realizadas con JUnit, Playwright, Bruno y OWASP ZAP.

Reuniones y bitácoras: Estos registros permitirán respaldar las reuniones, acuerdos, observaciones y decisiones tomadas junto a Andrés Cordero.

Versión funcional y validación final: La demostración del software y los ajustes realizados a partir de los comentarios del cliente permitirán comprobar el cumplimiento de los objetivos definidos

## 9. Conclusions

Developing the OMM Management Software for Hotel El Almendro will allow me to put into practice several of the skills I have acquired throughout my studies. The project combines web development, databases, software quality, security and project organization while responding to an actual need from the company.

The proposed solution could make the OMM area's work more organized by bringing together information that is currently kept in different Excel files. In addition to the technical work, having direct contact with a real client will help me improve the way I understand requirements, evaluate alternatives, solve problems and check whether a software solution is really useful for its intended users.

## 10. Reflection

I consider this project to be strongly connected with the areas I would like to develop professionally, particularly web development, Front-End, software quality and technology project management. These are areas that have caught my attention during my studies and in which I feel comfortable working.

At the same time, the project will push me to improve my knowledge of databases and application security. I think this is positive because professional development is not only about working in the areas I already know, but also about identifying what I need to improve and taking on new challenges.

Working with Hotel El Almendro will also require communication, teamwork, responsibility and continuous learning. My objective is therefore not only to deliver the requested software, but to understand the different stages involved in a real software project and gain experience that will be useful in my future professional career.

## Referencias

Duoc UC. (s.f.). Ingeniería en Informática. Recuperado el 2 de septiembre de 2026, de

https://www.duoc.cl/carreras/ingenieria-en-informatica/

El Almendro. (s.f.). El Almendro, eco-hotel & eventos. Recuperado el 2 de septiembre de 2026, de

https://www.elalmendro.cl/

Cordero, A. (2026). Sistema de Gestión de Tareas por Áreas OMM (Presentación de PowerPoint). Hotel El Almendro.

Duoc UC. (2026). Autoevaluación Definición Proyecto APT (Pauta de evaluación). Escuela de Informática y Telecomunicaciones, Duoc UC.