Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase hemos avanzado en el desarrollo del Sistema OMM, trabajando en el frontend, backend y base de datos, además de continuar validando el proyecto con la contraparte. A partir de las reuniones realizadas también se han ajustado algunas funcionalidades y formas de visualizar la información para adaptarlas mejor a las necesidades reales del Hotel El Almendro. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general: Desarrollar un Software de Gestión de Obras, Mantención y Mejoras (OMM) para Hotel El Almendro, implementado como una aplicación web privada, que permita centralizar y organizar la información relacionada con tareas, mantenciones, mejoras, remodelaciones, materiales, costos y planificación, facilitando el seguimiento de las actividades y la toma de decisiones. Objetivos específicos: Levantar y analizar los requerimientos del área OMM, considerando las necesidades y forma de trabajo actual del cliente. Diseñar la estructura del sistema, su interfaz y el modelo de datos necesario para organizar y centralizar la información. Desarrollar las principales funcionalidades del software, incluyendo gestión de tareas, mantenciones, materiales, costos, planificación, alertas y dashboard. Implementar mecanismos de acceso y seguridad para controlar el ingreso y los permisos de los usuarios. Realizar pruebas funcionales y de seguridad para detectar errores y aplicar mejoras. Validar la solución con el cliente mediante revisiones periódicas e incorporar su retroalimentación. |
| Metodología | La metodología fue ajustada a Scrum como enfoque principal. El trabajo se organiza mediante un Product Backlog priorizado y ciclos cortos de desarrollo, permitiendo avanzar de forma incremental y revisar periódicamente el resultado con la contraparte. Como apoyo visual utilizamos un tablero con estados como Pendiente, En desarrollo, En pruebas y Finalizado. Este tablero facilita el seguimiento de las tareas, mientras que las reuniones con Andrés permiten incorporar cambios y nuevos requerimientos antes de continuar con las siguientes funcionalidades. |
| Evidencias de avance | Las evidencias de avance corresponden a los mockups actualizados, pantallas desarrolladas en Angular, backend en Spring Boot, conexión con PostgreSQL, repositorio GitHub y registro de reuniones con la contraparte. También se consideran los ajustes visuales solicitados para Máquinas, Activos, Jardinería, Dashboard y las áreas de mantención. Estas evidencias permiten demostrar el desarrollo progresivo del sistema y los cambios realizados a partir de la validación con el cliente. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos. | Seguimiento de requerimientos y Scrum. | Meet, GitHub, documentos. | Durante Fase 2. | Ambos. | Cambios de alcance y nuevos requerimientos. | Ajustada. | Actualizar backlog y prioridades. |
| Construir modelos de datos. | Ajuste del modelo de datos. | PostgreSQL y diagramas. | 2 semanas. | Matías Loyola, con apoyo del equipo. | El modelo debe adaptarse a los cambios. | En curso / Ajustada. | Incorporar entidades necesarias. |
| Desarrollar una solución de software. | Desarrollo y actualización de interfaz y módulos. | Angular, Spring Boot, VS Code. | 5 semanas. | Matías Cisternas: frontend, diseño visual y documentación; Loyola: backend y BD. | Varias vistas fueron modificadas según feedback. | En curso / Ajustada. | Agregar calendarios, filtros, tarjetas y agrupaciones. |
| Realizar pruebas de certificación. | Pruebas y validación con cliente. | Navegador, API y reuniones. | Durante el desarrollo. | Ambos. | Se detectan errores durante la integración. | En curso. | Corregir errores antes de cerrar módulos. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Ha facilitado el proyecto mantener contacto directo con la contraparte, porque podemos mostrar avances y confirmar si las decisiones tomadas responden a sus necesidades. También ha ayudado dividir las tareas y utilizar herramientas conocidas por el equipo. Entre las dificultades se encuentran los cambios de requerimientos y algunos problemas al integrar frontend, backend y base de datos. Para abordarlos hemos priorizado las funciones principales, dividido los problemas en tareas más pequeñas y realizado pruebas antes de continuar avanzando.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se han eliminado actividades principales, pero sí se han realizado ajustes. El cambio más importante fue dejar de considerar las planillas Excel como la forma principal de administrar la información, pasando a registrar y gestionar los datos directamente desde la aplicación. También se ajustaron las visualizaciones de Mantención de Máquinas, Activos, Jardinería, Dashboard y otras áreas para evitar listas extensas. Además, la metodología se actualizó a Scrum, manteniendo el tablero de estados solo como apoyo visual.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La integración completa de todos los módulos, las pruebas finales y la validación total del sistema todavía se encuentran en desarrollo. Los principales motivos han sido los cambios solicitados durante las reuniones y algunos problemas técnicos de integración. Para evitar que esto afecte la entrega final, se priorizarán las funciones esenciales, se cerrarán primero los módulos principales y se realizarán pruebas a medida que cada parte quede funcionando.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.